МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ    НОВОНИКОЛЬСКОГО    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2013                                                                                                           № 22

с.Новоникольское

О подготовке хозяйственного комплекса

муниципального                   образования

«Новоникольское   сельское   поселение»

к    работе    в    осенне-зимний     период

2013-2014 годов

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьёй 45  Устава Новоникольского сельского поселения, пунктом 4 распоряжения Губернатора Томской области от 13.02.2013 № 46-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов», в целях своевременной и качественной подготовки  хозяйственного комплекса жизнеобеспечения Новоникольского сельского поселения к работе в зимних условиях, избежания аварийных ситуаций при работе в осенне-зимний отопительный период 2013-2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать   комиссию по подготовке хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 годов и утвердить её состав согласно приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования  «Новоникольское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно приложению 3.

3. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения  Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно приложению 4.

4. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Новоникольском сельском поселении к  работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 годов 1 сентября 2013 года.

5. Директору МУП «Комсервис»:

1)обеспечить качественную подготовку объектов коммунального хозяйства муниципального образования к работе в зимних условиях в соответствии с Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;

2) принять меры по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций в соответствии с утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.09.2008 № 66 Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов на электростанциях и котельных;

3) при подготовке инженерного комплекса жизнеобеспечения поселения к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 годов обеспечить наличие утвержденных графиков промывки систем теплоснабжения, гидравлических испытаний и профилактического ремонта тепловых сетей;

4) подключение объектов к системе центрального теплоснабжения производить только после подписания Акта готовности объекта, предприятия или учреждения к работе в осенне-зимний отопительный период.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Новоникольского сельского поселения от  19.04.2012 г. № 22 «О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов»

7. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоникольского сельского поселения                                   В.Н.Першин

Приложение 1

к постановлению Администрации                                                                                                                Новоникольского сельского поселения от    11.04.2013    №   22

Состав

комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2013-2014  годов

| Першин Владимир Николаевич | - | Глава Новоникольского сельского поселения Председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Скирневская Наталья Анатольевна | - | Специалист по имуществу и землям Секретарь комиссии |
| Штурман Светлана Ивановна | - | Заместитель Главы по экономическим и финансовым вопросам |
| Красницкий Валентин Егорович | - | Директор муниципального унитарного предприятия «Комсервис» |
| Лобанов Виктор Николаевич | - | Государственный инспектор Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Семенов Владимир Александрович | - | Государственный инспектор Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Маклакова Наталья Владимировна | - | Директор МУ КСЦ «Сибирь» (по согласованию) |
| Затейщикова Надежда Петровна | - | Директор МОУ СОШ (по согласованию) |
| Иванюк Евгения Анатольевна | - | Заведующая МДОУ д/сад «Родничок» (по согласованию) |
| Першина Марина Геннадьевна | - | Фельдшер ФАП (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Администрации                                                                                                                 Новоникольского сельского поселения от    11.04.2013  №  22

ПОЛОЖЕНИЕ

о  комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 годов

1.Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 годов (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Администрации Новоникольского сельского поселения и муниципального унитарного предприятя «Комсервис» по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, правовыми актами органами местного самоуправления, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности Администрации Новоникольского сельского поселения  и МУП «Комсервис» по подготовке хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения плана подготовки хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях.

4.Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимних условиях объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимних условиях, их финансового обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в Новоникольском сельском поселении.

5.Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у Администрации Новоникольского сельского поселения  и МУП «Комсервис»  информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей Администрации Новоникольского сельского поселения  и МУП «Комсервис» по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать к участию в работе Комиссии представителей Администрации Новоникольского сельского поселения  и МУП «Комсервис», в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6.Состав Комиссии утверждается постановлением  Администрации  Новоникольского сельского поселения.

7.Председатель Комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

8.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии (по поручению председателя).

9.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

10.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

11.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

12.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь комиссии.

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                 Новоникольского сельского поселения от    11.04.2013    №   22

План

мероприятий по подготовке муниципального образования  «Новоникольское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2013-2014  годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Осуществление оплаты коммунальных услуг, предоставляемых получателям бюджетных средств, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | Постоянно |  |  | . Штурман С.И. |
| 2. | Разработка и защита на комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Новоникольского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (далее - Комиссия) мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов коммунального хозяйства (далее - КХ) и социальной сферы поселения | Разработка – в срок до 11..04.2013, защита – до 01.05.2013 |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е. |
| 3. | Организация работ по обеспечению источников тепла, электроэнергии приборами учета отпускаемой тепловой энергии, линиями электроснабжения, необходимым запасом материально-технических ресурсов, дизель-генераторами, способными обеспечить электроэнергией собственные нужды источников тепла | В срок до 01.09.2013 |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е. |
| 4. | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.09.2008 № 66. Организация работы по обеспечению населения дровами на период отопительного сезона 2012-2013 годов. Представление по запросам исполнительных органов государственной власти Томской области и МО «Александровский район» информации о фактическом наличии топлива для коммунально-бытовых нужд с обоснованием уменьшения величины нормативного запаса | В срок до 01.09.2013 Весь отопительный период |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е. |
| 5. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов КХ, социальной сферы и жилищного фонда поселения | В срок до 01.09.2013 |  |  | Красницкий В.Е., Першин В.Н., Маклакова Н.В. Затейщикова Н.П., Иванюк Е.А., Першина М.Г. |
| 6. | Осуществление мониторинга хода поставок и цен на поставляемые топливные ресурсы для нужд КХ и социальной сферы | Ежемесячно |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е. |
| 7. | Осуществление мониторинга наличия нормативных запасов основного и резервного топлива, аварий и отключений на объектах ЖКХ и социальной сферы в период прохождения отопительного сезона | Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) |  |  | Першин В.Н.., Красницкий В.Е., Скмирневская Н.А. |
| 8. | Организация профессионального обучения персонала котельной и дизельной электростанции МУП «Комсервис» | До 01.09.2013 |  |  | Красницкий В.Е. |
| 9. | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, в том числе за исполнением обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно |  |  | Першин В.Н.. |
| 10. | Принятие мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций КХ, установленных предписаниями Западно-Сибирского Управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением основных и дополнительных условий, указанных в пунктах 12, 13, 14 Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Минпромэнерго России (б/н от 25.08.2004) | В срок до 01.09.2013 |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е. |
| 11. | В установленном порядке проведение обследований энергетических объектов систем энергоснабжения населенных пунктов с привлечением специализированных организаций | В течение года |  |  | Першин В.Н.., Красницкий В.Е. |
| 12. | В соответствии с действующим законодательством обеспечение контроля за наличием нормативных запасов резервного топлива, аварийного запаса материально-технических ресурсов, сил и средств, необходимых для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах КХ поселения. Организация взаимодействия организаций и Администрации поселения для выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах КХ | Постоянно |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е. |
| 13. | Представление в Администрацию Александровского района: сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября 2013 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; информации о ходе подготовки муниципального образования Новоникольское сельское поселение к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2013 года; сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима); сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября по 1 апреля 2014 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3 – ЖКХ (зима); информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы |  | На 2-е число после отчетного периода, на 1-е и 15-е число каждого месяца, 1 раз в год (2 декабря) на 2-е число после отчетного периода еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Першин В.Н. Скирневская Н.А. |  |
| 14. | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2013-2014 годов: оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Приказом Минпромэнерго России б/н от 25.06.2004. Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов, паспортов готовности жилищно-эксплуатационных организаций к работе в осенне-зимний период 2013-2014 Оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, бюджетных учреждений, сельских поселений | В срок до 01.09.2013 |  |  | Красницкий В.Е., Скирневская Н.А. Першин В.Н., Маклакова Н.В. Затейщикова Н.П., Иванюк Е.А., Першина М.Г. |
| 15. | В установленном порядке организация заключения договоров управляющих организаций с энергоснабжающими организациями. | В течение года |  |  | Першин В.Н.. |
| 16. | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы до 1 сентября 2013 года. | 01.09.2013 |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е. |
| 17. | В соответствии с действующим законодательством осуществление контроля за поддержанием нормативного запаса топлива для коммунально-бытовых нужд на складах энергоснабжающих организаций, представление по запросам Администрации района информации о движении топлива | Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) |  |  | Першин В.Н. Красницкий В.Е., Скирневская Н.А. |

Приложение 4

к постановлению  Администрации                                                                                                                Новоникольского сельского поселения

от   11.04.2013    № 22

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения

Новоникольского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| Наименование работ | Состав работ | Сроки исполнения | Наличие ПСД | Стоимость (тыс.руб.) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 1. Ремонт котла №1 КВР- 0,5 (319 тыс. руб.) 2. Ремонт котла №2 КВР- 0,5 (319 тыс. руб.) 3. Подшивка потолка в здании котельной (114 тыс. руб.) | Август Июнь Август | Смета Смета Смета | 752 (бюджет района) | Першин. В.Н. Красницкий В.Е. |
| Электроснабжение | 1. Ремонт крыши в дизельной электростанции | Июль- август | Смета | 121 (бюджет района) | Першин. В.Н. Красницкий В.Е. |
| Дорожная деятельность | Ямовый ремонт внутри поселковых дорог и дорожного полотна на полигон ТБО | Июль- август |  | 54 (бюджет района) 181 (областной бюджет) | Першин. В.Н. Красницкий В.Е. |
| Приобретение и доставка топлива | 1. Приобретение и доставка угля (280 тонн * 3 ,697 тыс. руб. = 1 035,16) 2. приобретение и доставка ГСМ (150 тонн * 35 тыс.руб. = 5 250 тыс. руб.) | Июль Май- июнь |  | 6 285,16 (средства предприятия) | Красницкий В.Е. |
| Оформление права собственности | Внутри поселковые дороги | Май – июнь |  | 94 (бюджет поселения) | Першин В.Н. |
| Водоснабжение и водоотведение | 1.Ремонт водонапорной башни (222 тыс.руб.) 2. Установка оборудования для очистки воды на водозаборную скважину | Июнь – август |  | 111 (бюджет района) 111 (бюджет поселения) 250 (бюджет района) | Першин. В.Н. Красницкий В.Е |
| Благоустройство | 1. Ремонт ограждения кладбища 2. Установка спортивного оборудования на детской площадке | Июнь – июль Июнь – июль | смета | 250 (бюджет поселения) | Першин. В.Н. Красницкий В.Е |
| Содержание поста ДПО | Подключение гаража и содержание поста ДПО | Июнь- декабрь | смета | 417 (бюджет поселения) | Першин. В.Н. Красницкий В.Е |
| Подготовка жилищного фонда | Замена электрооборудования на вводах домов | Сентябрь |  | 100 (бюджет поселения) | комиссия |
|  |  |  | Итого: | 8 726,16 |  |
|  |  |  | В т. ч. | 181 (областной бюджет) 1 288 (бюджет района) 6 285,16 (средства предприятия) 972 (бюджет поселения) |  |